# 제품 로드맵 주간회의 회의록

| 일시 | 2026년 7월 16일(목) 10:00 ~ 11:10 |
| --- | --- |
| 장소 | 본사 3층 대회의실 / 화상 병행 |
| 참석 | 김도현(의장), 이서연, 박지호, 최수아, 정하윤 (5인) |
| 기록 | 정하윤 |

## 1. 논의 사항

- v0.7 릴리스 범위 확정: XLSX 페이지 분할 개선을 최우선 반영

- 베타 고객 피드백 검토

  - 폰트 폴백 매핑 테이블의 CJK 확장 여부 — 다음 회의에서 결정

  - 대용량 문서(100p+) 성능 회귀 리포트 공유

## 2. 결정 사항

- v0.7 릴리스일은 8월 21일(금)로 확정한다.

- 페이지 분할 QA는 실측 고객 파일 20종으로 진행한다.

## 3. Action Items

| 항목 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 페이지 분할 알고리즘 설계 초안 | 박지호 | 7/24(금) |
| 고객 파일 20종 익명화 및 수집 | 이서연 | 7/22(수) |
| 성능 벤치마크 CI 통합 | 최수아 | 7/31(금) |